Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики»

За 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>, в т.ч. по столб. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» |  |  | X |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Анастасиевского сельского поселения; МУК «Анастасиевский СДК» | формирование энергетических паспортов и мероприятий | весь период | 30.09.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Анастасиевского сельского поселения; МУК «Анастасиевский СДК» | уменьшение потребления электроэнергии | весь период | 30.09.2016 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |