Комплексный план

Мероприятий («дорожная карта») по благоустройству, текущему ремонту, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов  Анастасиевского  сельского поселения  на 2022 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Организатор мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территории сельского поселения в четыре этапа: - первый этап (весенний), - второй этап (летний), - третий этап (осенний), - четвертый этап (зимний). | 14.03 – 31.05 01.06 – 31.08 01.09 – 30.11 01.12 – 31.12 | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств, всех форм собственности, депутаты сельского поселения |
| 2 | Осуществлять работу по выявлению и предупреждению нарушений правил благоустройства сельского поселения | Согласно графика | Специалисты сельского поселения | Ведущие специалисты Аттарова Н.Д. Кулык Е.К. |
| 3 | Проведение мониторинга территории поселения на предмет выявления нарушений выгула домашних животных | Согласно графика | Специалисты сельского поселения | Ведущие специалисты Аттарова Н.Д. Кулык Е.К. |
| 4 | Выявление и ликвидация выявленных несанкционированных свалочных очагов на территории поселения. | В течении 2022 года | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Ведущие специалисты Аттарова Н.Д. Роменская В.Е. |
| 5 | Осуществлять работу по содержанию мест воинских захоронений (памятник погибшим в годы ВОВ с. Анастасиевка, с. Марфинка, братская могила с. Анастасиевка) | В течении 2022 года | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Ведущие специалисты Аттарова Н.Д. Роменская В.Е |
| 6 | Благоустройство территории поселения: (смыв объявления с остановочных павильонов, опор уличного освещения от несанкционированной расклейки объявлений; покос сорной растительности, уборка мусора, содержание сетей уличного освещения и т.д. | В течении 2022 года | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств, всех форм собственности, депутаты сельского поселения |
| 7 | Проведение: - весеннего месячника чистоты; - осеннего месячника чистоты; | 14.03.2022-13.04.2022 21.09.2022 – 28.10.2022 | Штаб по благоустройству | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств всех форм собственности, депутаты сельского поселения |
| 8 | Проведение посадок деревьев и кустарников «День древонасаждения» | 08.04. 2022 14.10. 2022 | Штаб по благоустройству | Администрация Анастасиевского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения., организации находящиеся на территории поселения. |
| 9 | Проведение Дней благоустройства | 25.03.2022 08.04.2022; 15.04.2022; 22.04.2022; 28.04.2022; 14.10.2022; 21.10.2022. | Штаб по благоустройству | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств, всех форм собственности, депутаты сельского поселения |
| 10 | Проведение Ежегодного конкурса «Здесь я живу!» | с апреля по сентябрь 2022 г. | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| 11 | Уходные работы по содержанию территорий кладбищ (уборка мусора, покос сорной растительности) | В течении 2022 года | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| 12 | Уходные работы за зелеными насаждениями | В течении 2022 года | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| 13 | Обследование и противоклещевая обработка территории сельского поселения | с 11.04.2022 по 22.04.2022 | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| 14 | Ремонт, установка и содержание фонарей уличного освещения | В течении 2022 года |  |  |
| 15 | Посадка цветов на памятниках, клумбах в центре сел, в парке с. Анастасиевка | с 20.04.2022 по 29.04.2022 | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| 16 | Текущий ремонт памятников погибшим в годы ВОВ с. Анастасиевка, с. Марфинка, братская могила с. Анастасиевка | с 10.04.2022 по 29.04.2022 | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| 17 | Санитарная обрезка сухостойных деревьев | Апрель, май, октябрь 2022 | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| 18 | Обкос сорной растительности по населенным пунктам сельского поселения | май, июнь, июль, август, сентябрь 2022 | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| 19 | Выявление и уничтожение очагов дикорастущей конопли по населенным пунктам сельского поселения | май, июнь, июль, август, сентябрь 2022 | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| 20 | Рытье и очистка водоотводных канав в населенных пунктах поселения | Апрель, сентябрь 2022 | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| 21 | Ремонт, покраска детских площадок на территории поселения | Май, июнь 2022 | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| 22 | Побелка деревьев, столбов на территории поселения | Апрель 2022 | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |

Глава Администрации Анастасиевского

сельского поселения                                                               Е.А. Андреева

исполнитель

Аттарова Н.Д. т. 36745