## КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР

хода выполнения работ

по объекту: Выборочный капитальный ремонт Памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны с. Анастасиевка

по состоянию на 31.07.2023

| Государственный (муниципальный) заказчик | Наименование Администрация Анастасиевского сельского поселения Должность (ФИО полностью) Глава Администрации Андреева Елена Александровна Тел. городской 8(86341)36747 Тел. сотовый 8 928 135 35 22 |  |
| --- | --- | --- |
| Торги | Дата размещения электронного аукциона Извещение № 0158300008023000001 дата 10.05.2023 г. Дата проведения аукциона 19.05.2023 г. Планируемая дата заключения контракта 31.05.2023 г. |  |
| Генподрядчик | Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРТА" Генеральный директор Пазина Анна Викторовна Тел. сотовый +7 928 113-01-01 Эл. почта apazina@internet.ru |  |
| Проектировщик | Наименование ИП Гончаренко Сергей Владимирович Должность (ФИО) индивидуальный предприниматель Гончаренко Сергей Владимирович Тел. городской - Тел. сотовый 8 908 503 22 15 |  |
| Авторский надзор | Договор (номер, дата) ___________ Наименование организации _____________ Должность (ФИО)________ Тел. городской___________ Тел. Сотовый____________ |  |
| Строительный контроль | Реквизиты договора (номер, дата) – договор № 2023.669149 от 31.05.2023 г. Наименование учреждения: ООО «ТаганРемСтройККИТ» Должность (ФИО): директор Кутняков Виктор Николаевич Тел. Городской +7 (863) 462-62-95 Тел. Сотовый +7 908 197 41 32 |  |
| Технические характеристики объекта (площадь, этажность, вместимость и т.п.) | Площадь – 577,2 кв.м. этажность - нет кол-во посадочных мест - нет год постройки - 1969 |  |
| Муниципальный контракт Дополнительное соглашение | № 61290302254/ЭА дата 31.05.2023 г. №_______________ дата ________________ |  |
| Начало работ (ремонта, проектирования и т.п.). | С момента подписания муниципального контракта сторонами |  |
| Срок завершения работ по контракту (ввода в эксплуатацию по ремонту, проектирования). | 30.09.2023 г. |  |
| Стоимость СМР по контракту, руб. | Общая сумма – 3 697 790,00 ФБ – 0,00 ОБ – 1 992 290,08 МБ – 288 159,92 Внебюджет – 1 417 340,00 |  |
| Освоено СМР с начала выполнения работ по состоянию на _____________, (сумма и процент % от цены контракта), руб. | Сумма, руб., % ФБ – ОБ – МБ – Внебюджет - |  |
| Освоено за (текущий год) (сумма и процент % от объема на текущий год), руб. | Сумма, % ФБ – ОБ – МБ – Внебюджет – |  |
| В т.ч. за отчетный месяц, руб. | Сумма, % ФБ – ОБ – МБ – Внебюджет – |  |
| Остаток СМР на _________ | Сумма -___, % ФБ – ОБ – МБ – Внебюджет – |  |
| Строительная (техническая) готовность объекта, % (нарастающим итогом) |  |  |
| Планируемый лимит СМР на последующий год (в случае если объект переходящий), руб. |  |  |
| Количество рабочих на объекте | 4 |  |

Общее состояние объекта: -- Разборка бетонных оснований, лепных букв, бортовых камней на бетонном основании. Разборка облицовки стен из мраморных плит (горизонтальных поверхностей),  штукатурные работы.