РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  20

20 февраля  2024 г.

с. Анастасиевка

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству территории Анастасиевского сельского поселения

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства территории Анастасиевского сельского поселения, на основании пункта  Федерального закона от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Анастасиевского сельского поселения на 2024 год (приложение 1)

- Утвердить состав штаба по благоустройству территории Анастасиевского сельского поселения (приложение 2)

- Поручить штабу:

1) распределить территории общего пользования расположенные в поселении и отдельные объекты благоустройства между предприятиями, учреждениями и организациями для санитарной очистки и благоустройства в период проведения месячников и субботников;

2) организовать участие в месячнике организаций независимо от формы собственности, расположенных на территории поселения;

3) осуществлять контроль за ходом проведения месячников и координацию деятельности организаций;

4) вести учёт работ, выполненных в ходе месячника;

5) в необходимых случаях инициировать применение предусмотренных законодательством мер к организациям и гражданам, не выполняющим своих обязанностей по обеспечению санитарной очистки и благоустройству закрепленных территорий;

6) регулярно проводить рейды по проверке состояния дел по благоустройству и содержанию территории, как в частном, так и в общественном секторах;

7) провести проверки по выявлению несанкционированных мест размещения мусора на территории поселения и принять меры по их немедленному устранению.

4. В период проведения месячников по благоустройству территории Анастасиевского сельского поселения:

  - Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий, организаций, учреждений, находящихся на территории Анастасиевского сельского поселения,  организовать соответствующие благоустроительные работы по наведению должного санитарного порядка на своих и закрепленных территориях, на хозяйственных дворах и площадках, территориях складов, животноводческих фермах и полевых станах.

  - Рекомендовать жителям населенных пунктов в частном секторе навести должный порядок на своих приусадебных участках и прилегающих к ним территориях улиц и тротуаров, убрать скопившийся за зиму мусор, отремонтировать изгороди, побелить штамбы деревьев. Привести в порядок места захоронений своих родных и близких, а также знакомых односельчан на кладбищах сел и хуторов  Анастасиевского сельского поселения.

- Установить, что при проведении месячников выполняются следующие  работы по благоустройству:

1) сбор мусора, складирование мешков с мусором в установленных местах, с   последующим обязательным вывозом;

2) мелкий ремонт и восстановление (в том числе, при необходимости, окраска) отдельных  элементов  благоустройства,  расположенных на территориях, закреплённых за организацией: ограждений, малых архитектурных форм, скамеек,   урн,    сооружений   на   детских и спортивных площадках, иных подобных элементов.

6. Благоустроительные работы в рамках месячников завершить к 19 апреля и 21 октября текущего года соответственно. Ответственность за организацию и проведение работ возложить на руководителей предприятий, учреждений, организаций и хозяйств.

- Штабу по благоустройству 19  апреля и 18 октября 2024 года провести осмотр   территории Анастасиевского сельского поселения и подвести итоги.

- Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник»

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Анастасиевского

сельского поселения                                                               Е.А. Андреева

Приложение 1

к постановлению Администрации Анастасиевского сельского поселения от  20.02.2024 г №  20

План

мероприятий по благоустройству территории

Анастасиевского сельского поселения

на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Организатор мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территории сельского поселения в четыре этапа: - первый этап (весенний), - второй этап (летний), - третий этап (осенний), - четвертый этап (зимний). | 14.03 – 31.05 01.06 – 31.08 01.09 – 30.11 01.12 – 31.12 | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств, всех форм собственности, депутаты сельского поселения |
| 2 | Осуществлять работу по выявлению и предупреждению нарушений правил благоустройства сельского поселения | Согласно графика | Специалисты сельского поселения | Ведущие специалисты Аттарова Н.Д. Кулык Е.К. |
| 3 | Проведение мониторинга территории поселения на предмет выявления нарушений выгула домашних животных | Согласно графика | Специалисты сельского поселения | Ведущие специалисты Аттарова Н.Д. Кулык Е.К. |
| 4 | Выявление и ликвидация выявленных несанкционированных свалочных очагов на территории поселения. | В течении 2024 года | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Ведущие специалисты Аттарова Н.Д. Роменская В.Е. |
| 5 | Осуществлять работу по содержанию мест воинских захоронений (памятник погибшим в годы ВОВ с. Анастасиевка, с. Марфинка, братская могила с. Анастасиевка) | В течении 2024 года | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Ведущие специалисты Аттарова Н.Д. Роменская В.Е |
| 6 | Благоустройство территории поселения: (смыв объявления с остановочных павильонов, опор уличного освещения от несанкционированной расклейки объявлений; покос сорной растительности, уборка мусора, содержание сетей уличного освещения и т.д. | В течении 2024 года | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств, всех форм собственности, депутаты сельского поселения |
| 7 | Проведение: - весеннего месячника чистоты; - осеннего месячника чистоты; | 14.03.2024-15.04.2024 20.09.2024 –21.10.2024 | Штаб по благоустройству | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств всех форм собственности, депутаты сельского поселения |
| 8 | Проведение посадок деревьев и кустарников «День древонасаждения» | 12.04. 2024 18.10. 2024 | Штаб по благоустройству | Администрация Анастасиевского сельского поселения, школы, д/сады, жители поселения., организации находящиеся на территории поселения. |
| 9 | Проведение Дней благоустройства | 22.03.2024 05.04.2024; 11.04.2024; 18.04.2024; 25.04.2024; 20.09.2024; 27.09.2024; 11.10.2024; 18.10.2024. | Штаб по благоустройству | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств, всех форм собственности, депутаты сельского поселения |
| 10 | Проведение Ежегодного конкурса «Здесь я живу!» | с апреля по сентябрь 2024 г. | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| 11 | Уходные работы по содержанию территорий кладбищ ( уборка мусора, покос сорной растительности) | В течении 2024 года | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| 12 | Уходные работы за зелеными насаждениями | В течении 2024 года | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| 13 | Обследование и противоклещевая обработка территории сельского поселения | с 10.04.2024 по 19.04.2024 | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |

Приложение 2

к постановлению Администрации Анастасиевского сельского поселения от  20.02.2024г № 20

Состав штаба по  благоустройству территории Анастасиевского сельского поселения.

| Председатель штаба: Андреева Е.А. | - Глава Администрации Анастасиевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Члены штаба: |  |
| Аттарова Н.Д. | - ведущий специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта, связи, природоохранной деятельности Анастасиевского сельского поселения |
| Кулык Е.К. | -ведущий специалист земельных и имущественных отношений Анастасиевского сельского поселения |
| Ступин В.С. Позднякова Е.М. | - старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, ЧС, физкультуры и спорта Администрации Анастасиевского сельского поселения Директор « МУК Анастасиевский СДК» |
| Сопельняк О.А. Федченко Н.Г. Журенко И.В. Гавриков Г.М. Дзус В.Н. Колесников В.И. Гордиенко Т.И. Яценко Г.В. Свищева О.Г. Никулина Е.Г. | - депутаты Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения |
| Джавлах С.В. | Председатель СПК колхоза «РОДИНА» (по согласованию) |
| Езжалов В.В. | Председатель СПК (колхоза) «Рассвет» (по согласованию) |
| Борцова Н.В. | Директор МБОУ Анастасиевская сош (по согласованию) |
| Бойко Е.Н. | Директор МБОУ Марфинская сош (по согласованию) |