Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

**за 12 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | 2 179,0 | 2 179,0 | 2 178,9 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения  | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 179,0 | 2 179,0 | 2 178,9 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Перечисление средств в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным Соглашением по передаче полномочий по вопросам благоустройства Анастасиевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2.Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения(Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения на мероприятия по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения (услуги строительного контроля и авторского надзора за ходом работ по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)»  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4.Реализация инициативных проектов «Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, между ул. Буденного и ул. Чкалова с. Марфинка» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, между ул. Буденного и ул. Чкалова с. Марфинка | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 179,0 | 2 179,0 | 2 178,9 | - |
| 1.1.5. | Контрольное событие муниципальной программы.*Инициативный проект:* «Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, между ул. Буденного и ул. Чкалова с. Марфинка» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Заключен муниципальный контракт от 08.04.2024 г. №30/ЭА с ИП Козловым Владимиром Анатольевичем на выполнение работ. Сумма контракта составляет 2 178 916,87 рублей. Работы выполнены в полном объеме. | Х | 03.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1Реализация программы формирования современной городской среды | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе  | Х | Х | Х | Х | 2 179,0 | 2 179,0  | 2 178,9 | - |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения Е.А. Андреева

09.01.2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

 по итогам 12 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 07.11.2017 № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено: муниципальной программой – 2 179,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2 179,0 тыс. рублей. Заключен 1 муниципальный контракт в 2024 году на общую сумму 2 178,9 тыс. рублей на выполнение работ по реализации инициативного проекта: «Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, между ул. Буденного и ул. Чкалова с.Марфинка». Фактическое освоение средств составило 2 178,9 тыс. руб. при плане 2 179,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,99%.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 29.12.2023 №160 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено в бюджете поселения – 2 179,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2 179,0 тыс. рублей. За 12 месяцев 2024 года фактические расходы составили 2 178,9 тыс. рублей или 99,99%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

 В рамках основного мероприятия 1. «Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» произведены расходы на реализацию инициативного проекта: «Благоустройство пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, между ул. Буденного и ул. Чкалова с. Марфинка».

По контрольному событию подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

1. Заключен муниципальный контракт от 08.04.2024 г. №30/ЭА с ИП Козловым Владимиром Анатольевичем;
2. Адрес подрядной организации: 347930, г.Таганрог, пер. 21-й, д.87;
3. Цена контракта - 2 178 916,87 руб., в т.ч.

Областной бюджет – 1 077 474,39 руб.

Местный бюджет – 1 101 442,48 руб.;

1. Муниципальным контрактом предусмотрен срок выполнения работ 30.09.2024 г.
2. Работы выполнены 05.06.2024 г. Средства освоены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 2. «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» расходы на 2024 год не предусматривались.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.