Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 12 месяцев  2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Анастасиевского сельского поселения; | покупка энергосберегающих ламп в количестве 27 штук | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                              Е.А.Андреева

__.___.2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

по итогам 12 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 02.11.2018 № 147.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено: муниципальной программой – 10,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей. За  12  месяцев  2019 года  заключено 2 договора  на сумму 10,0  тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей при плане 10,0 тыс. рублей,  исполнение составило 100%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»  распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 15.11.2018 №40/1 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено в бюджете поселения – 10,0 тыс. рублей. За 12 месяцев  2019 года фактические расходы составили 10,0 тыс. рублей или 100%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия. Мероприятие 1.1. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполняется в установленные сроки. В рамках данного мероприятия заключено 2 договора на приобретение светодиодных ламп в количестве 27 штук, что приводит к экономии потребления электрической энергии.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.