Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

За 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>, в т.ч. по столб. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Анастасиевского сельского поселения» |  |  | X |  | 1 058,5 | 877,2 | 631,1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе налоги на имущество | Администрация Анастасиевского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | январь-декабрь | 30.09.2015 | 1 023,5 | 877,2 | 631,1 (_не учтен долг 2014 года 335,6) |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Анастасиевского сельского поселения | отремонтировать 500 м автомобильных дорог | январь-декабрь | 30.09.2015 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Анастасиевского сельского поселения | капитально отремонтировать 6,6 км автомобильных дорог | январь-декабрь | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Анастасиевского сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | январь-декабрь | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Анастасиевского сельского поселения» |  | Х | Х |  | 100,0 | 8,4 | 8,4 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Анастасиевского сельского поселения | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах | январь-декабрь | 30.09.2015 | 100,0 | 8,4 | 8,4 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | Х | 1 158,5 | 885,6 | 639,5 |