Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

**за 9 месяцев 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | 24 740,6 | 24 740,6 | 6 417,8 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 153,9 | 1 153,9 | 0,0 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Перечисление средств в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным Соглашением по передаче полномочий по вопросам благоустройства Анастасиевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2.  Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения на мероприятия по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» | 12.03.2020 | 01.11.2020 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения (услуги строительного контроля и авторского надзора за ходом работ по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» | 12.03.2020 | 01.11.2020 | 153,9 | 153,9 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Выполняются работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 12.03.2020 | 01.11.2020 | 23 586,7 | 23 586,7 | 6 417,8 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Реализация программы формирования современной городской среды | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» | 12.03.2020 | 01.11.2020 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1  Завершение работ по благоустройству общественной территории в с.Анастасиевка | Администрация Анастасиевского сельского поселения | В 2020 году планируется благоустроить общественную территорию в с.Анастасиевка по адресу: ул.Октябрьская, 49а в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выделены средства федерального бюджета в сумме 23 087,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 471,2 тыс. руб., предусмотрены средства местного бюджета (софинансирование) в сумме – 28,5 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 12.03.2020 г. № 15/ЭА с ООО «Вымпел-Юг» на выполнение работ по благоустройству территории. | X | 01.11.2020 | X | X | X | X |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | Х | Х | Х | Х | 24 740,6 | 24 740,6 | 6 417,8 | - |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения Е.А.Андреева

06.10.2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 07.11.2017 № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 24 740,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 24 740,6 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2019 № 108 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». За 9 месяцев 2020 года заключен 1 муниципальный контракт на сумму 25 586,6 тыс. рублей (3 этапа 2020-2022 гг.). Фактическое освоение средств составило 6 417,8 тыс. рублей (федеральный бюджет – 6 279,9 тыс.руб., областной бюджет – 128,2 тыс. руб., софинансирование местный бюджет – 9,7 тыс. рублей) при плане 24 740,6 тыс. рублей, исполнение составило 25,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 26.12.2019 №36 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено в бюджете поселения – 24 740,6 тыс. рублей (из них: 23 087,0 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 471,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 28,5 тыс. руб. – софинансирование местный бюджет, 1 153,9 тыс. руб. – средства бюджета поселения). За 9 месяцев 2020 года фактические расходы составили 6 417,8 тыс. рублей или 25,9%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия. В рамках основного мероприятия 1.1. «Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» произведены расходы в сумме 6 417,8 тыс. рублей, расходы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».