РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 64

07 июля 2011г					  			с.Анастасиевка

Об утверждении муниципальной  долгосрочной целевой программы «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 №48  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельских поселений, их формирование и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации», распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 24.06.2011г № 38 «О разработке долгосрочной целевой Программы в области безопасности гидротехнических сооружений».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы» согласно приложению.

2.Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Безопасность гидротехнических сооружений находящихся на территории Анастасиевского сельского поселения» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей  бюджета сельского поселения.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Криворотову Т.И.

Глава Анастасиевского

сельского поселения 					Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению Администрации

от 07.07.2011г № 64

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Безопасность гидротехнических сооружений находящихся

на территории Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | – | Муниципальная долгосрочна целевая программа «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | распоряжение Администрации Анастасиевского сельского поселения от 24.06.2011 № 38 «О разработке долгосрочной целевой Программы в области безопасности гидротехнических сооружений» |
| Заказчик Программы | – | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| Разработчик Программы | – | Администрация Анастасиевского сельского поселения (сектор экономики и финансов) |
| Основная цель Программы | – | повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод; |
| Основные задачи Программы | – | Обеспечение рационального водопользования на территории Анастасиевского сельского поселения, в том числе: защита территорий и населения Анастасиевского сельского поселения от вредного воздействия вод; оздоровление экологической обстановки на водных объектах. |

| Сроки реализации Программы | – | 2011 – 2014 годы |
| --- | --- | --- |
| Структура Программы, перечень программ, основных направлений и мероприятий | – | Использование и охрана гидротехнических сооружений Анастасиевского сельского поселения |
| Исполнители Программы | – | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | бюджет Анастасиевского сельского поселения всего – 375,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 280,0 тыс. рублей; 2012 год - 20,0 тыс. рублей; 2013 год – 20,0 тыс. рублей; 2014 год – 55,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | увеличение технической безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Анастасиевского сельского поселения гидротехнических сооружений |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за реализацией Программы осуществляют по итогам каждого года Администрация Анастасиевского сельского поселения |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

- Основные принципы, послужившие основой для включения в программу мероприятий, направленных на рациональное использование, восстановление и охрану водных объектов и их водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод, развитие водохозяйственного комплекса, следующие:

- бассейновый принцип в подходе к решению задач по использованию и охране водных объектов;

- оценка эффективности предлагаемых мероприятий;

- оптимизация бюджетных расходов;

- координация деятельности Администрации Анастасиевского сельского поселения по достижению приоритетных целей и задач в сфере водных отношений;

- осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе установление критериев их безопасности, оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение;

- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях;

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы

реализации Программы, целевые индикаторы и показатели

Повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;

- Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется на основании следующих общих требований:

- обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений;

- представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений;

- осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе установление критериев их безопасности, оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение;

- необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

- Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

- Общий объем финансирования Программы в 2011-2014 годах составляет 375,0 тыс. рублей.

- Объемы и источники финансирования программ и в целом Программы приведены в таблице.

- Таблица

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

- ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ

- СРЕДСТВ И ПО ГОДАМ

- (тыс. рублей)

| - Наименование мероприятия | - Объемы финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Всег - о | - в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 |
| - Всего по Программе | - 375,0 | - 280,0 | - 20,0 | - 20,0 | - 55,0 |
| - Предаттестационная подготовка Главы Анастасиевского сельского поселения по эксплуатации, строительству и ремонту гидротехнических сооружений по учебной программе, согласованной с Федеральной службой по экологическому технологическому и атомному надзору | - 65,0 | - 30,0 | - 0 | - 0 | - 35,0 |
| - Разработка и уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения | - 180,0 | - 180,0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. | - 80,0 | - 20,0 | - 20,0 | - 20,0 | - 20,0 |
| - Расчет вероятного вреда, который возникнет при аварии ГТС | - 50,0 | - 50,0 | - 0 | - 0 | - 0 |

Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы

- 4. Для реализации мероприятий подпрограммы разработка нормативных правовых документов не требуется.

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления,

контроль за ходом реализации Программы

- Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке государственным (муниципальным) заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

- Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

- Финансирование Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

- При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, государственный заказчик уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета, готовит предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

- Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий Программы, проектов договоров, заключаемых муниципальным заказчиком,, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

Раздел 6. Оценка эффективности

социально-экономических последствий Программы

- Реализация мероприятий программы позволит в значительной степени решить проблемы восстановления экологического состояния водных объектов, существенно снизить последствия негативного воздействия вод, что в конечном итоге обеспечит поэтапное достижение устойчивого и рационального водопользования на территории поселения.

- Экономический эффект от реализации мероприятий будет обеспечен за счет предотвращения разрушения объектов, расположенных на территориях, подверженных негативному воздействию вод.

Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в достижении и поддержании экологически безопасного экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды