РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 77

01.08.2011 г.                                                                        с. Анастасиевка

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной муниципальной целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2010-2013 годы

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 № 48 «О Порядке  принятия решения о разработке долгосрочных  целевых программ сельских поселений, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной муниципальной целевой программе сельского поселения в области охраны окружающей среды и рационального природопользования Анастасиевского сельского поселения на 2010-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.03.2010 № 16 «Об утверждении долгосрочной целевой муниципальной программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования Анастасиевского сельского поселения на 2010-2013 годы», по результатам за 2010 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Криворотову Т.И.

Глава Анастасиевского

сельского поселения					Е.А.Андреева

Приложение к постановлению Администрации Анастасиевского сельского поселения от 01.08.2011 № 77

ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной муниципальной целевой программе Анастасиевского сельского поселения
в области охраны окружающей среды и рационального природопользования Анастасиевского сельского поселения на 2010-2013 годы

по результатам за 2010 год

В 2010 году на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2010-2013 годы (далее - Программа) уточненным планом ассигнований предусмотрено 3780,2 тыс. рублей, освоено 3487,3 тыс. рублей, что составляет 92,2 процента. В том числе:

средства федерального бюджета освоены в сумме 3357,0 тыс. рублей при плане 3624,4 тыс. рублей, что составляет 92,6 процента;

средства областного бюджета - в сумме 97,4 тыс. рублей при плане 122,8 тыс. рублей, что составляет 79,3 процента;

средства местного бюджета - в сумме 32,9 тыс. рублей при плане 33,0 тыс. рублей, что составляет 99,7 процента;

Всего на реализацию мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2010-2013 годы предусмотрено 3780,2 тыс. рублей. Распределение расходов по источникам финансирования приведено в таблице N1.

- Таблица N 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Предусмотрено Программой | Уточненный план ассигнований | Кассовый расход | Процент исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 3780,2 | 3780,2 | 3487,3 | 92,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2010 год | 3780,2 | 3780,2 | 3487,3 | 92,2 |
| 1. | Федеральный бюджет, всего | 3624,4 | 3624,4 | 3357,0 | 92,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2010 год | 3624,4 | 3624,4 | 3357,0 | 92,6 |
| 2. | Областной бюджет, всего | 122,8 | 122,8 | 97,4 | 79,31 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2010 год | 122,8 | 122,8 | 97,4 | 79,31 |
| 3. | Местный бюджет, всего | 33,0 | 33,0 | 32,9 | 99,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2010 год | 33,0 | 33,0 | 32,9 | 99,7 |

Расходование средств за 2010 год по мероприятиям Программы приведено в таблице N 2,

- Таблица N 2

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2010-2013 ГОДЫ ЗА 2010 ГОД

| № п/п (меро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности Областной долгосрочной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприя-тия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | наимено-вание показателя результа-тивности мероприя-тия | единица измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 14 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 3780,2 | 3624,4 | 122,8 | 33,0 | 3487,3 | 3357,0 | 97,4 | 32,9 |  |  |
|  | Проведение сходов граждан с доведение информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе - об охране окружающей среды - об исполнении правил благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Мероприятия выполнены |
|  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Мокрый Еланчик у с. Анастасиевка | уменьшение доли аварийно- опасных ГТС, находящихся в муниципальной собственности | процен- тов | 100 | 92,2 | 0 | 3780,2 | 3624,4 | 122,8 | 33,0 | 3487,3 | 3357,0 | 97,4 | 32,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 % - информационная работа с населением - применение административной практики | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории поселения |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Мероприятия выполнены |
|  | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках, Домах Культуры провести занятия на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия выполнены |  |
|  | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия выполнены |  |
|  | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия выполнены |  |
|  | Публикация в информационном бюллетене «Анастасиевский вестник» мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено |  |

- II. Сведения о результатах реализации

долгосрочной муниципальной целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2010-2013 годы

В целях обеспечения надлежащего уровня безопасности аварийно-опасных гидротехнических сооружений Администрацией  Анастасиевского сельского поселения за счет субсидий федерального и областного бюджетов, а также средств местного бюджета выполнены работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения, находящегося в муниципальной собственности:

ГТС на р. Мокрый Еланчик у с. Анастасиевка Матвеево-Курганского района;

В результате выполненных работ по капитальному ремонту ГТС уменьшилась угроза гидродинамических аварий и возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением населенных пунктов, также уменьшилась доля аварийно-опасных ГТС на 50%.

- III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию Программы предусмотрено 3780,2 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований составил 3780,2 тыс. рублей, освоено 3487,3 тыс. рублей. Информация об объеме произведенных расходов по источникам финансирования и государственным заказчикам Программы приведена в таблице N 3.

- Таблица N 3

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Процент исполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 3780,2 | 3487,3 | 92,2 |
|  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 3624,4 | 3357,0 | 92,6 |
|  | областной бюджет | 122,8 | 97,4 | 79,3 |
|  | местный бюджет | 33,0 | 32,9 | 99,7 |

В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию Программы, средства федерального бюджета составляют 95,9 процента, областного бюджета – 3,23 процента, местного бюджета - 0,87 процента.

Данные о нецелевом использовании средств отсутствуют.

- IV. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация Программы способствует уменьшению доли аварийно-опасных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности на 50%, увеличению площади зеленых насаждений, повышению уровня экологического просвещения и образования. Решение этих проблем является необходимым условием улучшения качества жизни населения, а также устойчивого развития поселения.

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение ожидаемых результатов.

- V. Оценка эффективности результатов реализации Программы

В результате выполнения мероприятий программы в 2010 году доля аварийно-опасных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности уменьшилась на 50%, количество зеленых насаждений увеличилось на 50 штук, что составляет 450 кв.м., проводимые мероприятия по организации системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды существенно повлияли на формирование экологической культуры населения Анастасиевского сельского поселения