РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 30

19.03.2012 г.                                                                        с. Анастасиевка

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной муниципальной целевой программе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2010-2014 годы

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 № 48 «О Порядке  принятия решения о разработке долгосрочных  целевых программ сельских поселений, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной муниципальной целевой программе сельского поселения в области охраны окружающей среды и рационального природопользования Анастасиевского сельского поселения на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.03.2010 № 16 «Об утверждении долгосрочной целевой муниципальной программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования Анастасиевского сельского поселения на 2010-2013 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования в  информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник»

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения					Е.А.Андреева

Приложение

к постановлению Администрации Анастасиевского сельского поселения от 19.03.2012 № 30

ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной муниципальной целевой программе Анастасиевского сельского поселения
в области охраны окружающей среды и рационального природопользования Анастасиевского сельского поселения на 2010-2014 годы

по результатам за 2011 год

В 2011 году на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2010-2014 годы (далее - Программа) уточненным планом ассигнований на выполнение запланированных  мероприятий финансирования не требовалось.

Выполнение  мероприятий Программы в 2011 году  приведено в таблице № 1

Проводимые в 2011 году мероприятия по организации системы экологического образования и информирования о состоянии окружающей среды существенно повлияли на формирование экологической культуры и бережного отношения к природе нашего края на население Анастасиевского сельского поселения, количество заключенных договоров на сбор, вывоз и утилизацию отходов увеличилось на 10%, в результате чего уменьшилось количество стихийных свалочных очагов. Проведение Дней экологической безопасности «Экология-Безопасность-Жизнь» позволило объединить усилия заинтересованных организаций и граждан в улучшении  состояния окружающей среды и санитарного состояния поселения в целом.

- Таблица № 1

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2010-2014 ГОДЫ

ЗА 2011 ГОД

| № п/п (меро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности Областной долгосрочной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприя-тия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | наимено-вание показателя результа-тивности мероприя-тия | единица измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 14 |
|  | Всего по Программе на 2011 год |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе - об охране окружающей среды - об исполнении правил благоустройства территории поселения | Информирование граждан | процентов | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Мероприятия выполнены |
|  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Мокрый Еланчик у с. Анастасиевка | уменьшение доли аварийно- опасных ГТС, находящихся в муниципальной собственности | процен- тов | 100 | 100 | 0 | 3487,3 | 3357,0 | 94,7 | 32,9 | 3487,3 | 3357,0 | 97,4 | 32,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 % - информационная работа с населением - применение административной практики | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории поселения | процен- тов | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Мероприятия выполнены |
|  | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках, Домах Культуры провести занятия на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Экологическое просвещение | процен- тов | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия выполнены |  |
|  | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики | Выявление несанкционированных мест складирования отходов | процен- тов | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия выполнены |  |
|  | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | Сохранение окружающей среды | процен- тов | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия выполнены |  |
|  | Публикация в информационном бюллетене «Анастасиевский вестник» мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды | Экологическое просвещение | процен- тов | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено |  |