РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 36

20.03.2013 г.                                                                        с. Анастасиевка

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Анастасиевского сельского поселения на 2010-2014 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 № 48 «О Порядке  принятия решения о разработке долгосрочных  целевых программ сельских поселений, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Анастасиевского сельского поселения на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 23.08.2010 № 71 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Анастасиевского сельского поселения на 2010-2014 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования в  информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения					Е.А.Андреева

Приложение к постановлению

Администрации Анастасиевского сельского поселения от 20.03.2013 № 36

I.ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Анастасиевского сельского поселения на 2010-2014 годы»

по результатам за 2012 год

В 2012 году на реализацию долгосрочной целевой программе «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Анастасиевского сельского поселения на 2010-2014 годы» (далее - Программа) уточненным планом ассигнований предусмотрено 4089,7 тыс. рублей, освоено 4060,9 тыс. рублей, что составляет 99,3 процентов. В том числе:

средства областного бюджета – в сумме 2805,8 тыс. руб. при плане 2805,8 тыс. руб., что составляет 100 процентов;

средства местного бюджета - в сумме 1255,1 тыс. рублей при плане 1283,9 тыс. рублей, что составляет 97,8 процентов;

Распределение расходов по источникам финансирования приведено в таблице №1.

- Таблица № 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

- ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Предусмотрено Программой | Уточненный план ассигнований | Кассовый расход | Процент исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 4089,7 | 4089,7 | 4060,9 | 99 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 4089,7 | 4089,7 | 4060,9 | 99 |
| 1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Областной бюджет, всего | 2805,8 | 2805,8 | 2805,8 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 2805,8 | 2805,8 | 2805,8 | 100 |
| 3. | Местный бюджет, всего | 1283,9 | 1283,9 | 1255,1 | 97,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 1283,9 | 1283,9 | 1255,1 | 97,8 |

Расходование средств за 2012 год по мероприятиям Программы приведено в таблице № 2.

- Таблица № 2

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ АНАСТАИСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2010-2014 ГОДЫ»

ЗА 2012 ГОД

| № п/п (меро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |
|  |  | единица измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 4089,7 | - | 2805,8 | 1283,9 | 4060,9 | - | 2805,8 | 1255,1 |  |
|  | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | процен- тов | 100 | 100 | 0 | 2933,3 | - | 2529,5 | 403,8 | 2933,3 | - | 2529,5 | 403,8 | Мероприятие выполнено |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | процен- тов | 100 | 95 | 5 | 706,4 | - | 276,3 | 430,1 | 677,6 | - | 276,3 | 401,3 | Мероприятие выполнено |
|  | Изготовление проектно-сметной документации | процен- тов | 100 | 100 | 0 | 450,0 | - | - | 450,0 | 450,0 | - | - | 450,0 | Мероприятие выполнено |

- II. Сведения о результатах реализации

долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Анастасиевского сельского поселения на 2010-2014 годы»

По результатам работы за 12 месяцев 2012г. были капитально отремонтированы участок 794 метра ул.Пионерская с.Анастасиевка и 440 метров ул.Синявская с.Марфинка, что позволило сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. Также разработана ПСД на ул.Чкалова в с.Марфинка, приобретены и установлены дорожные знаки. Реализация мероприятий по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них позволила выполнить работы по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями,  что привело к повышению качества дорожного полотна, сохранения дорожного фонда сельского поселения, а так же сокращения возрастания  числа дорожно-транспортных происшествий.

- III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения и областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 14.12.2011 г. № 128 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов». На реализацию Программы в 2012 году предусмотрено 4089,7 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований составил 4089,7 тыс. рублей, освоено 4060,9 тыс. рублей. Информация об объеме произведенных расходов по источникам финансирования и государственным заказчикам Программы приведена в таблице № 3.

- Таблица № 3

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Процент исполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 4089,7 | 4060,9 | 99,3 |
|  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 2805,8 | 2805,8 | 100 |
|  | местный бюджет | 1283,9 | 1255,1 | 97,8 |

Данные о нецелевом использовании средств отсутствуют.

- IV. Оценка эффективности результатов реализации Программы

В результате выполнения мероприятий программы в 2012 году Администрацией Анастасиевского сельского поселения выполнены работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями и сохранена протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог,  на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог, в то же время исполнение мероприятий программы позволило сократить риск возрастания числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.