РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16  марта   2016 	                       №  35                                 с. Анастасиевка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 11.09.2013 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжениями Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.09.2013 № 40 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» и от 11.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  за 2015 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский  Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Анастасиевского

сельского поселения                                                       Е.К. Кулык

Приложение

к постановлению

Администрации

Анастасиевского

сельского поселения

от 16.03.2016 № 35

Отчет о реализации муниципальной программы

Анастасиевского  сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Анастасиевского  сельского поселения 02 октября 2013г. № 131.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Анастасиевского  сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2015 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Анастасиевского  сельского поселения были выполнены мероприятия:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- приобретение и установка дорожных знаков.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения;

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Анастасиевского  сельского поселения от 26.11.2014 № 41.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Анастасиевского  сельского поселения» было предусмотрено одно основное мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Анастасиевского  сельского поселения» предусмотрено одно основное мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году принято

Постановление Администрации Анастасиевского  сельского поселения

от 04.04.2015 года № 49 « О внесении изменений в постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения от 28.12.2012г № 159 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог  местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели».

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 1163,3 тыс. руб., израсходовано 1163,2 тыс. руб.; в том числе за счет средств областного бюджета план –191,2 тыс. руб., израсходовано –191,2 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения план – 972,0 тыс. руб., израсходовано – 972,0 тыс. руб.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Анастасиевского  сельского поселения» план – 1154,8 тыс. руб., фактически расходовано – 1154,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета план – 191,2 тыс. руб., израсходовано – 191,2 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Анастасиевского  сельского поселения» план составляет 8,5 тыс. руб., фактически расходы составили 8,4 тыс. руб. или 100%..

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме   1  предусмотрено достижение одного показателя, по которым достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Анастасиевского  сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Анастасиевского  сельского поселения от 09.02.2015 № 14 «О внесении изменений в постановление  Администрации  Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013 № 131  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»».  Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского  сельского поселения  от 24.12.2013 № 44 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения  Матвеево-Курганского  района на 2015 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в целях повышения эффективности расходов бюджетных средств,

2. Постановлением Администрации Анастасиевского  сельского поселения от 30.03.2015 № 33 «О внесении изменений в постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения   от 02.10.2013 № 131  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Развитие транспортной системы».  Причина изменений корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с  решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 28.04.2015 № 59 « О внесении изменений в решение собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения  от 24.12.2013г. № 44 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения  Матвеево-Курганского  района на 2015 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»»,  и  в связи  с необходимостью корректировки объемов  финансирования отдельных программных мероприятий

3. Постановлением Администрации Анастасиевского  сельского поселения от 24.11.2015 № 212 «О внесении изменений в постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения   от 02.10.2013 № 131  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Развитие транспортной системы».  Причина изменений корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с  решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения  от 24.12.2013г. № 44 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения  Матвеево-Курганского  района на 2015 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»»,  и  в связи  с необходимостью корректировки объемов  финансирования отдельных программных мероприятий

4. Постановлением Администрации Анастасиевского  сельского поселения от 16.12.2015 № 245 «О внесении изменений в постановление Администрации Анастасиевского сельского поселения   от 02.10.2013 № 131  «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Развитие транспортной системы».  Причина изменений корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с  решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 24.12.2013г. № 44 «О бюджете Анастасиевского сельского поселения  Матвеево-Курганского  района на 2015 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»»,  и  в связи  с необходимостью корректировки объемов  финансирования отдельных программных мероприятий

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Анастасиевского  сельского поселения приведена Таблице № 5 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В связи с тем, что плановые и фактические значения 3 показателей равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) примем за 1.

Е = (1 + 1+ 1 + 1) / 4 х 100 = 100 %

Так как значение показателя Е = 100%, то эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать как высокая.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определялся по формуле:

Фф

Уэф = -----  х  100 %,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уэф = 1163,2/1163,3х 100 % = 100 %

Так как значение показателя Уэф = 100 %, то уровень исполнения финансирования представляется, как высокий.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать высокой.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Анастасиевского  сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Анастасиевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме. | были выполнены следующие виды работ: очистка дорог от снежного покрова ямочный ремонт, обкос придорожной полосы. |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Приобретение и установка дорожных знаков» | Ведущий специалист | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Анастасиевского сельского поселения; Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | Приобретена дорожная краска для окрашивания пешеходных переходов | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1163,3 | 1163,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 191,2 | 191,2 |
|  |  | бюджет района | - |  |
|  |  | бюджет поселения | 972 | 972 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Анастасиевского сельского поселения» | всего | 1154,8 | 1154,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 191,2 | 191,2 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 963,6 | 963,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 1154,8 | 1154,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 191,2 | 191,2 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 963,6 | 963,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Анастасиевского сельского поселения» | всего | 8,5 | 8,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 8,5 | 8,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Приобретение и установка дорожных знаков» | всего | 8,5 | 8,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 8,5 | 8,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 5

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Анастасиевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета района |  | Объем фактических расходов бюджета поселения |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | 94,3 |  | 0 | 5,7 | 299,3 | 100 | 0 | 0 | 18,1 | 100 |
| ВСЕГО: |  |  | 94,3 |  | - | 5,7 | 299,3 | 100 |  |  | 18,1 | 100 |
|  |  |  |  | * в соответствии с правовыми актами Анастасиевского сельского поселения, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |