РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.03.2019 г. | № 39 | с. Анастасиевка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Анастасиевского

сельского поселения «Энергоэффективность и   развитие энергетики» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения  от 11.09.2013 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжениями Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.09.2013 № 40 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» и от 11.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013 № 132, за 2018 год  согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене Анастасиевского сельского поселения «Анастасиевский Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения                                   Е.А. Андреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Анастасиевского

сельского поселения

от 19.03.2019 №39

Отчет о реализации муниципальной программы

Анастасиевского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013 № 132, за 2018 год

Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа « «Энергоэффективность и развитие энергетики»  за 2018 г была утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.10.2013 № 132.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Анастасиевского сельского поселения;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- сокращение удельных расходов энергоресурсов (электроснабжение) без ущемления интересов населения и предприятий;

-	расширение использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива в энергопотреблении;

-эффективное использование энергоресурсов

Задачи программы:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Проведены работы по  замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения.

Для достижения поставленных целей в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- снижение энергоемкости;

- сокращение расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг.

Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 27.12.2017  № 60.

В подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения»:

Основное мероприятие 1.1 «Проведение обязательного энергетического обследования»  на 2018 год не запланировано.

Основное мероприятие 1.2 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» - исполнено на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в  таблице 2 настоящего отчета.

Анализ факторов, 
повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на выполнение мероприятий

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 4,8 тыс. руб., израсходовано 4,7 тыс. руб. (98,0%); в том числе за счет средств бюджета поселения план – 4,8 тыс. руб. израсходовано 4,7 тыс. руб. (98,0%).

По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» при плане – 4,8 тыс. руб. израсходовано 4,7  тыс. руб. (98,0 %).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программе, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме  предусмотрено достижение одного показателя, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Анастасиевского сельского поселения ««Энергоэффективность и развитие энергетики»:

Постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 28.12.2018 № 200 «О внесении изменений в постановление  от 02.10.2013 № 132 «Об утверждении муниципальной программы Анастасиевского  сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» (2014-2020годы)». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы.

«Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной  программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

КЦИi = 7,5 / 0,35= 21,4

Значение показателя КЦИi больше 1 – при планируемом увеличении ЦИПi.

(Значение показателя КЦИi должно быть больше  либо равно 1 – при планируемом росте ЦИПi).

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия муниципальной  программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, указанные в приложении № 3 к муниципальной  программе, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

КБЗi = 4,7 / 4,8 = 0,98

Значение показателя КБЗi  равно 0,98 (значение КБЗi должно быть меньше либо равно 1).

Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Информация о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривалось

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объеме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены в полном объеме. Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Анастасиевского сельского поселения: выполняются работы по снижению энергоемкости муниципального продукта, проводятся замены ламп на энергосберегающие.

С 01.01.2019 г. вступила в силу муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 02.11.2018 г. №147.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВт.ч. | 0,32 | 0,35 | 7,5 | На линиях уличного освещения установлены приборы учета электроэнергии, проводится замена ламп на энергосберегающие, что приводит к значительной экономии энергопотребления |
| Подпрограмма «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории муниципального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории муниципального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.4 | Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.5 | Доля объемов электрической энергии (далее –ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>, в т.ч. по столб. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» |  |  | X |  | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Анастасиевского сельского поселения; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | уменьшение потребления электроэнергии | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 4,8 | 4,7 | 4,7 |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 4,8 | 4,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4,8 | 4,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Анастасиевского сельского поселения» | всего | 4,8 | 4,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4,8 | 4,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | 4,8 | 4,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4,8 | 4,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |