|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | **ПРОЕКТ** |

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_.2017 № с. Анастасиевка

Об утверждении муниципальной программы

Анастасиевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Анастасиевского сельского

поселения» на 2018-2022 годы

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 11.09.2013 № 113 ««Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», распоряжениями Администрации Анастасиевского сельского поселения от 12.09.2013 № 40 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения» и от 11.09.2013 № 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Анастасиевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник» и распространяется на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения Андреева Е.А.

Приложение к

постановлению Администрации Анастасиевского

сельского поселения

от г. №

Муниципальная программа

Анастасиевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018-2022 годы, (далее – Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в Анастасиевском сельского поселении |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Анастасиевского сельского поселения, увеличение количества благоустроенных общественных территорий Анастасиевского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | * доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования по программе  0,0 тыс. руб.,  в том числе по годам и источникам финансирования:  бюджет Анастасиевского сельского поселения – 0,0 тыс. руб., в том числе:  на 2018 год – 0,0 тыс. руб.,  на 2019 год – 0,0 тыс. руб.,  на 2020 год – 0,0 тыс. руб.,  на 2021 год – 0,0 тыс. руб.,  на 2022 год – 0,0 тыс. руб.  За счет средств внебюджетных источников: (при условии софинансирования)-0  Средства федерального и областного бюджета не предусмотрены. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения |

**Раздел 1. Общая характеристика   
текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Анастасиевского сельского поселения**

Анализ состояния объектов благоустройства общественных территорий в Анастасиевском сельском поселении показал, что в вопросах состоянии объектов благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков), что ухудшает условия проживания населения Анастасиевского сельского поселения. Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

В Анастасиевском сельском поселении имеются общественные территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Общее количество общественных территорий Анастасиевского сельского поселения около 10000 кв.м. Места массового отдыха населения на территории сельского поселения это в основном детские площадки и территория сквера в с. Анастасиевка, которая и требует благоустройства.

В настоящее время, одной из приоритетных задач является осуществление обустройства детских игровых площадок, которое поможет решить проблему организации досуга детей. Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости приобретение оборудования для детских игровых площадок и их обустройство является необходимым аспектом благоустройства общественных территорий.

Реализация программы в полном объеме позволит:

* + обустроить детские игровые площадки с установкой нового оборудования;
  + увеличить (сохранить) уровень озеленения;
  + уменьшить количество аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
  + повысить освещенность уличной сети;
  + содержать в исправном состоянии объекты внешнего благоустройства;
  + улучшить экологическое состояние территорий поселения.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации программы, на которые ответственный исполнитель и участники не могут оказать непосредственного влияния.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы:

- финансово-экономические риски;

- социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач программы. Сокращение финансирования негативным образом скажется на макроэкономических показателях программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада программы в улучшение качества жизни населения, развития социальной сферы, экономики Анастасиевского сельского поселения.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы выступают следующие:

- мониторинг;

- открытость и подотчетность;

- информационное сопровождение;

- возможность внесения в установленном порядке изменений в План реализации программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Будет реализован комплекс работ по информационному сопровождению программы, размещению информации на официальных сайтах, в печати, что позволит обеспечить открытость и подотчетность реализации мероприятий программы.

**Раздел** 2. **Цели, задачи и показатели (индикаторы),   
основные ожидаемые конечные результаты, сроки   
и этапы реализации муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории Анастасиевского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

повышение квалификации специалистов в сфере благоустройства;

создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Анастасиевского сельского поселения;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов, парков) Анастасиевского сельского поселения.

В рамках муниципальной программы в сфере благоустройства будут реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов, парков).

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной работы, популяризация лучшей практики в сфере благоустройства территории Анастасиевского сельского поселения.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Показателем (индикатором) муниципальной программы является:

* целевой показатель (индикатор) 1. Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) сельского поселения;

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы – 2018 – 2022 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения Анастасиевского сельского поселения уровнем благоустройства территории и обеспечить комфортные условия для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий по благоустройству общественных территорий Анастасиевского сельского поселения, в том числе следующие мероприятия:

1. Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения:

- сквер в с.Анастасиевка,

- площадка возле ДК в с. Марфинка.

Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы и мероприятиях подпрограммы отражается в Приложении №2 к муниципальной программе.

Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию современной городской среды, создать позитивную социальную атмосферу.

**Раздел 4. Обоснование выделения   
подпрограмм муниципальной программы,   
обобщенная характеристика основных мероприятий**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им.

Муниципальная программа включает 1 подпрограмму, реализация мероприятий которой в комплексе призвана обеспечить достижение целей муниципальной программы, решение программных задач:

«Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения»;

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» предполагается реализация основного мероприятия.

Основное мероприятие 1. Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения.

Данное мероприятие предусматривает расходы за счет субсидий федерального и областного бюджетов, предоставленных муниципальному образованию на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) в Анастасиевском сельском поселении, включая проектирование и строительство новых объектов. Также предусматриваются средства бюджета поселения на выполнение программных мероприятий. В программные мероприятия входят следующие виды работ:

* мероприятия строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту дорожно-тротуарной сети;
* организация наружного освещения (сети, опоры, светильники, фонари);
* установка малых архитектурных форм (МАФ);
* установка и содержание детских и спортивных площадок, установка скамеек, урн;
* мероприятия по озеленению территории;
* разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов;
* разработка схем озеленения, благоустройства, сметных расчетов.

**Раздел 5. Информация по ресурсному обеспечению**

**муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Средства федерального бюджета не предусмотрены.

Средства областного бюджета не предусмотрены.

Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет   
0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в Приложении №3 к муниципальной программе.

Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 4.

**Раздел 6. Методика оценки   
эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения Муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам Муниципальной программы) и по итогам реализации Муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 1 к Муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя Муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное Муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации Муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию Муниципальной программы и эффективности использования средств местного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию Муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета поселения при реализации Муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности Муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы производится не реже, чем один раз в год.

**Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных  
исполнителей муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем – ведущим специалистом по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта, связи, природоохранной деятельности .

План реализации муниципальной программы утверждается главой Администрации Анастасиевского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Администрацией Анастасиевского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Администрация Анастасиевского сельского поселения:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Анастасиевского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы и вносит их на рассмотрение главе Администрации Анастасиевского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение главе Администрации Анастасиевского сельского поселения проект постановления Администрации Анастасиевского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы.

**Раздел 8. Подпрограмма**

**«Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения»**

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Анастасиевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель  подпрограммы | – | повышение уровня благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в Анастасиевском сельского поселении |
| Задачи  подпрограммы | – | увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Анастасиевском сельском поселении, мест массового отдыха населения (скверов, парков) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | – | 2018 – 2022 годы:  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансового обеспечения составляет  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

8.2.1. Проблема благоустройства общественных территорий является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

На территории Анастасиевского сельского поселения расположено 2 населенных пункта с численностью населения более 1 000 человек.

8.2.2.  Общественные территории являются местами, где жители отдыхают, проводят свободное время. В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы, улицы, площади.

Проблема в сфере благоустройства общественных территорий заключается в недостаточном количестве комфортных, современных скверов, парков, и иных общественных территорий, предназначенных для досугового времяпровождения населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, озеленения.

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, позволят благоустроить общественные территории Анастасиевского сельского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха населения. В рамках реализации мероприятий подпрограммы запланированы работы по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие газонов и цветников).

8.2.3. Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8.2.4. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (скверов, парков) носит комплексный характер, запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей Анастасиевского сельского поселения, выполнение которых обеспечивается подпрограммой.

8.2.5. Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию современной городской среды, выработать системный подход к повышению качества и комфорта жизни населения, создать позитивную социальную атмосферу.

Проекты по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, мест массового отдыха населения (скверов, парков) должны проходить открытое обсуждение. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей.

Общественные обсуждения рекомендуется проводить в домах культуры, школах.

8.2.6. К участию в мероприятиях по благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов, парков) рекомендуется привлекать добровольцев, волонтеров и граждан на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора и т.д.

8.2.7. Окончательный результат реализации подпрограммы заключается в повышении удовлетворенности населения Анастасиевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Анастасиевского сельского поселения.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые   
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является: повышение благоустроенности общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения.

Достижение целей подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:

увеличение количества благоустроенных общественных территорий Анастасиевского сельского поселения; мест массового отдыха населения (скверов, парков.)

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся следующие:

* целевой показатель (индикатор) 1. Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) сельского поселения;

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной программе.

В результате реализации подпрограммы планируется повысить удовлетворенность населения Анастасиевского сельского поселения уровнем благоустроенности общественных территорий Анастасиевского сельского поселения, мест массового отдыха населения (скверов, парков).

**8**.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им.

Муниципальная программа включает 1 подпрограмму, реализация мероприятий которой в комплексе призвана обеспечить достижение целей муниципальной программы, решение программных задач:

«Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения»;

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» предполагается реализация основного мероприятия.

Основное мероприятие 1. Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения.

Данное мероприятие предусматривает расходы за счет субсидий федерального и областного бюджетов, предоставленных муниципальному образованию на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) в Анастасиевском сельском поселении, включая проектирование и строительство новых объектов. Также предусматриваются средства бюджета поселения на выполнение программных мероприятий. В программные мероприятия входят следующие виды работ:

* мероприятия строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту дорожно-тротуарной сети;
* организация наружного освещения (сети, опоры, светильники, фонари);
* установка малых архитектурных форм (МАФ);
* установка и содержание детских и спортивных площадок, установка скамеек, урн;
* мероприятия по озеленению территории;
* разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов;
* разработка схем озеленения, благоустройства, сметных расчетов.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Средства федерального бюджета не предусмотрены.

Средства областного бюджета не предусмотрены.

Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет   
0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в Приложении №3 к муниципальной программе.

Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 4.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ   
о показателях (индикаторах) муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  показателя (индикатора) | Единица изме-рения | Значения показателей | | | | | |
| 2017  год | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения | процен-тов | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие.  Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения. | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 2018 | 2022 | | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | | – | Целевой показатель (индикатор) 1 |
|  | из них: |  |  |  | |  | |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту дорожно-тротуарной сети |  |  |  | |  | |  |  |
| 1.2 | Организация наружного освещения (сети, опоры, светильники, фонари) |  |  |  | |  | |  |  |
| 1.3 | Установка малых архитектурных форм (МАФ) |  |  |  | |  | |  |  |
| 1.4 | Установка и содержание детских и спортивных площадок, установка скамеек, урн |  |  |  | |  | |  |  |
| 1.5 | Мероприятия по озеленению |  |  |  | |  | |  |  |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов |  |  |  | |  | |  |  |
| 1.7 | Разработка схем озеленения, благоустройства, сметных расчетов |  |  |  | |  | |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения»

Расходы

бюджета Анастасиевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы   
«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной  программы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,   участники | Код бюджетной   классификации  [<1>](file:///C:\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\21548918-95588299-95588788.doc#Par867) | | | | Расходы [<2>](file:///C:\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\21548918-95588299-95588788.doc#Par867) (тыс. рублей), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная  программа | Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения | всего  в том числе: | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Анастасиевского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» | всего,  в том числе: | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Анастасиевского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное  мероприятие 1 | Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения. | Администрация Анастасиевского сельского поселения | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная  программа | Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |